**ИНФОРМАЦИЯ**

**о мероприятиях по реализации предложений граждан, поступивших в ходе рейтингового голосования 18.03.2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Предложения, поступившие от граждан в ходе рейтингового голосования  18 марта 2018 года** | **Адрес территории (территориальная принадлежность)** | **ФИО, должность, контактный телефон должностного лица ИОГВ, ОМСУ, за реализацию предложений граждан** | **Реквизиты нормативного акта о включении в адресную программу Санкт-Петербурга, муниципальную программу** | **Необходимое финансирование (тыс. руб.)** | | | | | | **График производства работ в 2018, 2019 гг.** | | | | **Примечание** |
| **ВСЕГО** | **в том числе:** | | | | | **2018 г.** | | **2019 г.** | |  |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контак. тел.)** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контак. тел.)** |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия на остановке общественного транспорта | Ул. Бабушкина, д. 69 | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 40 | Проект адресной программы восстановления нарушенного благоустройства на 2019 год |  |  |  |  |  |  | Составление дефектной ведомости 2018 г. | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 40 | Выполнение работ по благоустройству 2019 году | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 40 | Объемы финансирования могут быть определены только после выполнения работ по составлению дефектной ведомости и проведения конкурсных процедур |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия, озеленение территории | Ст. Метрополитена «Проспект Большевиков» | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 40 | Проект адресной программа восстановления нарушенного благоустройства на 2019 год |  |  |  |  |  |  | Составление дефектной ведомости 2018 г. | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 40 | Выполнение работ по благоустройству в 2019 году | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 40 | Объемы финансирования могут быть определены только после выполнения работ по составлению дефектной ведомости и проведения конкурсных процедур |
|  | Ремонт асфальтового покрытия на территории торгового центра | ул. Крыленко, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общественной комиссией ВМО № 54 муниципальный округ № 54 25.06.2018 г.  вынесен вопрос на обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в связи тем, что указанная территория является спорной в части реализации данного предложения за счет бюджетных средств ВМО СПб МО № 54. | |
|  | Постройка крытой спортивной площадки с тренажёрами | Октябрьская наб., д. 122, к. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По адресу Октябрьская наб., д. 124, корп. 2, расположенному за фасадом дома Октябрьская наб., д. 122, корп. 5, оборудована спортивная площадка с тренажёрами, выполненная в соответствии с проектом комплексного благоустройства в 2016 г. Навес над тренажёрами проектом не предусмотрен. Для устройства навеса над тренажёрами требуется повторное проектирование, что будет являться нерациональным использованием бюджетных средств. | |
|  | Ремонт футбольного стадиона | Пятилеток пр., д. 6, к. 3 | Бондарева Л.Е. заместитель начальника отдела образования администрации Невского района Санкт-Петербурга, 576-98-72 | Адресная программа на ремонт школьных стадионов отсутствует  в государственных программах развития физкультуры и спорта (и/или программе развития образования) | 3408,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2018 году завершается реализация программы по строительству пришкольных стадионов Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга «Мой первый школьный стадион». В связи с тем, что адресная программа на ремонт школьных стадионов отсутствует в государственных программах развития физкультуры и спорта (и/или программе развития образования), указанный адрес будет первоочередно включен в адресную программу в случае ее формирования | |
|  | Установка пандусов для людей с ограниченными возможностями | Октябрьская наб. 94, к. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вопрос установки в многоквартирных домах пандусов для людей с ограниченными возможностями находится в ведении региональной межведомственной комиссии  Санкт-Петербурга по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. | |
|  | Восстановление детского сада | Октябрьская наб., д. 86, к. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указанный земельный участок и расположенное на нем строение находятся в частной собственности ООО «Проект Сервис – Недвижимость плюс», выполнить работы по восстановлению детского сада  не представляется возможным. | |
|  | Установка детской площадки на пустыре | Коллонтай ул., 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Земельные участки по адресу ул. Коллонтай, 5/1 сформированы с видом разрешенного пользования: для объектов дошкольного, начального и среднего образования. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также органы местного самоуправления не правомочны организовывать выполнение работ по благоустройству на территории, принадлежащей иным собственникам. | |
|  | Снос недостроя | пр. Обуховской Обороны,  д. 219Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недостроенный объект капитального строительства, расположенный по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 219а, лит. Б находится в собственности города  Санкт-Петербурга. Вопрос осуществления демонтажа находится в ведении Комитета имущественных отношений  Санкт-Петербурга и Комитета по контролю за имуществом  Санкт-Петербурга. | |
|  | Обновление детской площадки | Шелгунова ул., д. 33, д. 35, д. 37 | Шевцов В.И.  главный специалист отдела благоустройства  367-33-10 | Проект адресной программы  по установке детского игрового и спортивного оборудования на внутридворовой территории МО МО Обуховский на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексное благоустройство территории по периметру станции метрополитена «Ломоносовская» | Станция метрополитена «Ломоносовская» | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 | Проект адресной программы восстановления нарушенного благоустройства на 2019 год |  |  |  |  |  |  | Составление дефектной ведомости 2018 г. | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 | Выполнение работ по благоустройству 2019 г. | П.В. Будина, начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга, тел.: 8 931 326 25 | Объемы финансирования могут быть определены только после выполнения работ по составлению дефектной ведомости и проведения конкурсных процедур |